Pomelo 需求问卷 · 第十二轮

新界面（原型 r2）、Seeker 放哪、题库和卡片、v0.7 的细分阶段 · 2026-10-26

你在对话里说了：第 11 轮填好了；v0.7 工作量大，原来的五个阶段太粗；问卷里提的新界面要再确认，必要时在 prototype 里做本地网页。看了原型 r1 你又说：有些模块自己的布局被改了（呦呦漫游现在的顶栏页签很好，方案 B 改成了侧栏）；整个 App 需要一条顶栏，不然红黄绿总被侧栏的线切开；方案偏保守，D 的方向完全不对。原型已经改成 r4。

第 11 轮已经定了的我写进了 requirements.md（英文简历、题库、卡片练习、准备面试和复盘都进 v0.7，导出不再自动算页数，等等）。这一轮只问新想法带出来的决定：新界面、Seeker 放哪、题库和三个 SKILL、卡片练习、knowledge/、英文简历，最后是细分阶段。答完我把结论写进文档，先做新界面。

- 点一下 ☐ 就能勾选。

- ★ 是必须定的；「推荐」是我的建议；拿不准就勾「你来定」。

- 「写在这里」的，直接在冒号后面打字。填完保存，告诉我一声。

# 我的分析

这次原型守的三条

- 每个模块里面照现在：呦呦漫游的标题、外链和那排页签，小拾的对话列表，Seeker 的分段页签，都原样放进新框里。新框只管「在模块之间怎么走」。

- 一条横贯窗口的顶栏：红黄绿落在顶栏里，侧栏或别的导航从顶栏下面开始；顶栏上放柚儿园、搜索 / 跳转 / 问小拾（⌘K）和小拾小窗（⌘J）。

- Seeker 当成和呦呦漫游一样的「集合」：一个模块，自己顶上一排页签，题库、卡片、面试是它的新页签；不再藏在小拾的助手里。

Seeker 放哪

- 第一轮把 Seeker 做成小拾的助手，是因为它要用模型。但你说得对：Seeker 有自己的数据、数据决定它的表现，和 Translator、Pub2MD 这种「工具」不一样。

- 我的建议：Seeker 成为和呦呦漫游一样的独立模块，挨着投石问路；顶上一排页签：简历、素材、题库、卡片、面试、网申、历史、模板与规则。题库就是「单独的页面、和简历联动」，不用再做成一个助手；小拾通过 SKILL 读 Seeker 的数据。数据还在 picky.db，不用搬。

题库和三个 SKILL

- 插件库里的 SKILL 是 Rust 写好的固定功能，小拾在对话里按需调用（现在有联网搜索、书单影单检索、Word 工具箱这些）。三个题库 SKILL 我这样设计：每个有一份能改的工作流规则（像写作规则）+ 读它需要的资料（简历题读简历和素材、经历档案；通用题读基本信息和已确认事实；突击题读岗位、JD、knowledge/ 的公司资料和前两类题）+ 提议新题或改答案（出确认卡片，你点了才写进题库，和小拾现在写数据一样）。

- 在哪里用：题库页的「让小拾补题」「润色」按钮（一次一版看差异），和小拾对话里直接说（「按柚子银行的 JD 出 5 道突击题」）。两边用的是同一套 SKILL。

- 再加一个只读的「Seeker 资料」SKILL：小拾能读素材、简历草稿和版本、导出记录、题库、练习记录和面试记录。发不发云端跟 Seeker 自己的「允许发给云端」走；全局搜索照样不搜。

- 你要的模板题，我先按三类各写几条「题型」，答案用同一个骨架：一句话结论 → 我做了什么（动作 + 技术或方法）→ 结果（数字和范围）→ 局限或如果重来。具体题见第 3 部分。

卡片练习

- 卡片模块：正面问题，点一下翻到背面看自己的答案，然后点「会」或「不熟」，记进练习记录；「追问」让小拾根据这道题、你的答案和 JD 出一张追问卡（虚线框，背面是小拾的参考答案，不进题库）。原型的「卡片」页能点。

- 三种出卡方式：自己挑（某一类、不熟的、手动勾的）、按 JD 一轮（小拾按岗位挑 8 张左右）、随机。一轮结束给一份反馈：哪些不熟、追问暴露了什么、建议改哪几道题的答案（改题库还是看差异确认）。

- 要决定的：练的时候打不打字；不熟的卡片怎么安排复习（第 4 部分）。

knowledge/ 和英文简历

- knowledge/ 里有招聘索引和按公司分的文件夹。小拾已经有「知识库」（文件夹、网页、建索引、按意思检索、能读 PDF 和 Word），最省事的是把 knowledge/ 加成一个知识库，Seeker 选材和审查时按岗位的公司去检索，不用另做一套读文件的。

- 英文这边：en-modules/ 有 Summary、Contact、Skills、Education、Projects、Experience、Certifications 七块，比中文多 Summary 和证书；英文规则分 Resume（按 JD，严格一页，1–2 个项目）和 CV（两页、必要时三页）；英文规则里写的标杆是 cv/en/ 里的一份成稿，还没有像中文那样选定一份模板。

# 我的建议

- v0.7 细分成九个阶段，每个做完你验收再往下（第 6 部分可以改顺序）：① 新界面外框；② Seeker 成为独立模块（搬出小拾、投石问路「做简历」）；③ 中文简历收尾（真模板、去掉 LibreOffice、要点边写边显示、knowledge/ 知识库）；④ 英文简历；⑤ 小拾读 Seeker 的 SKILL 和三个题库 SKILL 的底子；⑥ 题库页和模板题；⑦ 卡片练习；⑧ 准备面试和复盘；⑨ 验收（本地和云端模型）、正式版升级测试、清理。

- 新界面定了以后，我按你选的方案把原型画细（窄窗口、各模块在新框里的样子），你看过再动代码。

# 1　新界面

★ 1.1　用哪个做骨架？（单选）

☒原型 r4　推荐

☐标签页工作区（带分屏）

☐Dock

☐场景桌面

☐现在 + 顶栏

☐都不满意，再出一轮（写下想要的方向）

写在这里：

1.2　顶栏上放什么？（多选）

☒按照原型 r4

☐当前模块的名字（模块页面里已经有标题，可能重复）

★ 1.3　模块怎么分组？（单选）

索引签、坞、新标签页都按场景分组。原型里是：首页；日常（一步一步、念念不忘、来日方长）；生活（钱来钱往、出门走走）；兴趣（摸鱼读读、好奇看看、随意画画、自己建的）；求职（投石问路、Seeker）；创作（呦呦漫游）；工具（小拾、芝麻开门）；设置在顶栏。

☒先照原型 r4分，反正能自定义　推荐

☐照原型，但要改一些（写在下面）

☐你来定

写在这里：

1.4　自己建的模块（五花八门、循序渐进）放哪？（单选）

☒建的时候选放进哪一组（默认「兴趣」），以后能改　推荐

☐单独一组「自己建的」

☐你来定

1.5　窗口窄的时候（单选）

☒导航收成只剩图标（索引签只露彩色图标，坞的图标变小），鼠标移上去出名字　推荐

☐导航藏起来，⌘K 或顶栏按钮叫出来

☐你来定

★ 1.6　新界面什么时候做？（单选）

☒v0.7 的第一个阶段：先改外框再做 Seeker（你说的「正式开发 Seeker 之前」）　推荐

☐Seeker 做完再改

☐单独一个版本（v0.7.5），和 Seeker 分开

# 2　Seeker 放哪

★ 2.1　Seeker 放哪？（单选）

☒照原型 r4，所有小拾的助手都可以在形式上作为独立的模块出现　推荐

☐照现在留在小拾的助手里，题库、卡片、面试也放进去

☐你来定

2.2　题库放哪？（单选）

☐Seeker 的一个页签（单独一页，和简历、卡片互通）　推荐

☐单独一个模块（和 Seeker 并排）

☒做成小拾里一个单独的助手 Rater

2.3　名字（写在这里）

模块名由你定。我先用的是：模块「Seeker」，页签「简历、素材、题库、卡片、面试、网申、历史、模板与规则」，分组「求职」。要不要改个中文俏皮名（像「投石问路」那样）？

写在这里：助手形式上作为单独的模块出现，也统一使用原本的助手名

# 3　题库和三个 SKILL

★ 3.1　三个题库 SKILL 和「Seeker 资料」SKILL 照分析里那样做？（单选）

☒照做：每个 SKILL 有能改的工作流规则，读它需要的资料，只出确认卡片；题库页按钮和小拾对话都能用；另加只读的「Seeker 资料」SKILL　推荐

☐只在小拾对话里用，题库页不放按钮

☐只在题库页用按钮，小拾对话里不能动题库

☐你来定

3.2　一道题记哪些东西？（多选）

按你的意思，不要编号。

☒问题、答案（你的口述稿）　推荐

☒类别（简历题 / 通用题 / 突击题）和来源（哪段经历、哪个岗位）　推荐

☒长度（程序按字数算秒数，超过 90 秒标出来）　推荐

☒练习记录（会 / 不熟各几次、最近一次）　推荐

☐A / B 档、掌握边界、已知局限（rules/qbank.md 里的）分开记

☒标签（自己加，比如「必背」）

3.3　简历题的模板（题型）行不行？（单选）

「【项目】里你具体负责什么？哪些是队友做的？」「为什么用【技术】而不是【另一种】？」「【指标】是怎么算的、在什么数据上？」「最难的一步是什么，怎么解决的？」「如果重做，你会改哪里？」「简历上每个技术名词：它是什么、你在哪里用过、用到什么程度」。

☒可以，就照这些，小拾按每段经历各出几道　推荐

☐要改（写在下面）

写在这里：

3.4　通用题的模板行不行？（单选）

自我介绍（1 分钟、3 分钟两版）、为什么投这个岗位 / 这家公司、优点和缺点、一次失败 / 冲突 / 带队的经历（按「情境 → 任务 → 行动 → 结果」讲）、职业规划、到岗时间和期望薪资、最后的反问。

☒可以，就照这些　推荐

☐要改（写在下面）

写在这里：

3.5　岗位突击题的模板行不行？（单选）

「JD 里的【要求】，你有什么经历能证明？」「你怎么看这家公司的【业务 / 产品】？」「如果让你做【这个岗位的日常工作】，第一个月做什么？」，再加上把简历题、通用题按这家公司改写的版本（比如自我介绍的这家公司版）。

☒可以，就照这些；每个岗位第一次出 8～10 道　推荐

☐要改（写在下面）

写在这里：

3.6　改写过的题（比如自我介绍的「柚子银行版」）怎么存？（单选）

☒存成这个岗位的突击题，记着它改自哪道题；原题不动　推荐

☐存成原题的一个版本

☐你来定

# 4　卡片练习

★ 4.1　练的时候打不打字？（单选）

☒默认不打字：心里或小声说完，翻面对照，自己点「会 / 不熟」；也可以打字，打了字结束时的反馈会点评你的回答　推荐

☐一定要打字作答（反馈更具体，但慢）

☐只翻面自评，不要打字框

4.2　不熟的卡片怎么安排复习？（单选）

☒简单规则：不熟的下一轮先出、连着两次「会」就退到后面　推荐

☐像 Anki 那样的间隔重复（按记得的程度隔 1、3、7 天再出）

☐不安排，我自己挑

4.3　追问卡（单选）

你说追问卡不进题库。

☒不进题库，但这一轮的反馈里列出来；卡片上有个「存进题库」，点了才存　推荐

☐完全不存，这一轮结束就没了

☐你来定

4.4　「按 JD 一轮」挑哪些卡？（单选）

☒小拾按岗位挑 8 张左右：先通用（自我介绍），再简历题，最后突击题；你能删换　推荐

☐随机从三类里按比例抽

☐你来定

4.5　一轮结束的反馈（多选）

☒哪些不熟、哪些说得好　推荐

☒追问暴露出的缺口（哪段经历讲不清）　推荐

☐建议改哪几道题的答案（点了打开润色，看差异确认）　推荐

☐存一份练习记录，挂在这个岗位下（面试页能看到）

# 5　knowledge/ 和英文简历

★ 5.1　knowledge/ 怎么用？（单选）

☒加成小拾的一个知识库（只读，不导入、不搬文件）；Seeker 选材、审查、出突击题时按岗位的公司去检索　推荐

☐Seeker 自己按公司名读整个文件夹的资料

☐你来定

5.2　岗位怎么对上 knowledge/ 里的公司？（单选）

☒先按公司名自动对上（文件夹名和招聘索引），对不上或对错了在岗位上手动选　推荐

☐每次手动选

☐你来定

★ 5.3　英文简历和中文怎么分？（单选）

☒简历页一个「中文 / English」切换：素材、规则、草稿、模板、导出各一套，互不影响；英文素材从 en-modules/ 导入　推荐

☐英文单独一个模块

☐你来定

5.4　英文的 Resume 和 CV 都要吗？（单选）

英文规则：Resume 按 JD、严格一页、1–2 个项目；CV 是经历档案，两页、必要时三页。

☒两种都要：英文草稿选「Resume / CV」，各自按规则提醒页数和条数（只提醒，不拦）　推荐

☐只做 Resume

☐只做 CV

★ 5.5　英文模板用哪份？（单选）

英文规则里写的标杆是 cv/en/seek-it-keyreply-resume-v5.docx，是成稿、不是空模板。按 CLAUDE.md，读 cv/ 里中文模板以外的文件要先问你。

☒用它当模板：我只读它、复制到临时文件夹里测，把里面的正文当样式段落（和中文一样对应七个部分）　推荐

☐你另外做一份英文空模板放进 cv/en/，我读那份

☐先不管模板，等做到再说

5.6　Summary 和 Certifications（单选）

中文没有这两块。

☒Summary 是英文页首下面的一段文字，能让小拾按 JD 改一版（看差异确认）；Certifications 当一个普通章节　推荐

☐不要 Summary

☐你来定

# 6　v0.7 的细分阶段

★ 6.1　阶段顺序（单选）

☐① 新界面外框 → ② Seeker 成为独立模块 → ③ 中文简历收尾 → ④ 英文简历 → ⑤ Seeker 资料和题库 SKILL → ⑥ 题库页 → ⑦ 卡片练习 → ⑧ 准备面试和复盘 → ⑨ 验收、升级测试、清理　推荐

☐照这个，但 ⑧ 准备面试和复盘放到 v0.8

☒要调（写在下面）

写在这里：之前说过了，Seeker 和其他助手，只需要形式上成为独立模块，请根据问卷反馈重新拟阶段

6.2　每个阶段怎么验收？（单选）

☒每阶段结束我汇报（改了什么、怎么验证、截图），我会视情况验收　推荐

☐攒两三个阶段一起验收

☐你来定

6.3　新界面的原型还要再看一轮吗？（单选）

☐要：按你选的方案再画细一轮（窄窗口、各模块在新框里的样子），你看过再动代码　推荐

☒不用，按选的方案直接做

# 7　还有别的想法？

写在这里：