Pomelo 需求问卷 · 第八轮

个人网站接进 Pomelo · 2026-10-19

你在对话里说了：v0.4.5 全部验收；Pub2MD 暂时还接不进来，先规划个人网站；Pomelo 和 personal-website 还是两个独立的项目，各自维护。接进来分两层：第一层，点按钮就能进网站、更新网站，不用每次在终端 git push；第二层，仿照 Keystatic 在 Pomelo 里编辑网站内容，改动落到本地的网站，再点「发布」更新线上。

这一轮定：做到哪一层、怎么发布、哪些内容在 Pomelo 里编辑、两个项目的边界。前面是我读完两个项目后的分析，后面是问题。填完我把结论写进 requirements.md 和 roadmap.md，再按阶段开工。

- 点一下 ☐ 就能勾选。

- ★ 是必须定的；「推荐」是我的建议；拿不准就勾「你来定」。

- 「写在这里」的，直接在冒号后面打字。填完保存，告诉我一声。

# 我的分析

网站现在怎么更新

网站的内容就是仓库里的文件：Wander 作品、Now 月度记录、职业页、关于我是 Markdown（每篇中文、英文各一个文件）；当下状态、话题与类别、外部链接、资源登记是 JSON；图片和简历放在 public 里。Keystatic 只是改这些文件的一个本地界面（npm run dev 以后打开 /keystatic）。

改完以后，把改动提交并推到 GitHub 的 main，Vercel 看到 main 变了就自动构建上线；它会先跑完整的 npm run qa，跑不过就不上线，线上保持原样。所以「发布」其实就是三步：提交、推到 GitHub、等 Vercel。

第一层（进网站、点一下发布）：可行，工作量小

Pomelo 侧栏多一个网站模块：几个按钮打开正式网站、本地预览、Keystatic；一块「待发布的改动」，列出这次改了哪些内容，能看差异、能放弃；一个「发布」按钮，Pomelo 在网站文件夹里替你提交并推送。

推送用你电脑上已经登录的 GitHub（钥匙串里的 git 凭据），Pomelo 不存 GitHub 密码。你电脑上也装了 GitHub 命令行工具（gh），需要时可以用它读 Vercel 的上线结果，或者开 PR。

第二层（在 Pomelo 里编辑网站内容）：可行，关键是选做法

- 甲：把 Keystatic 原样放进 Pomelo 的窗口。最省事，但界面还是 Keystatic 的，你不满意的地方都还在。

- 乙：Pomelo 自己做编辑器，直接读写网站的内容文件。写出来的格式和 Keystatic 一样，两边可以混着用。界面按 Pomelo 的样子，还能用上 Pomelo 已有的：边写边显示的正文、小拾的润色和翻译助手、图片自动压缩、全局搜索。代价是网站的字段规则要在 Pomelo 里再写一份：网站加字段、改字段时，Pomelo 也要跟着改。

- 丙（我推荐）：混合。常写的（Wander 作品、Now、当下状态）在 Pomelo 里编辑；不常改、结构又复杂的（职业页的嵌套模块和简历、关于我、资源库、话题与类别、外部链接）继续用 Keystatic，从 Pomelo 一键打开。最常用的地方体验最好，要两边同步的规则也最少。

几件要先说清楚的事

- 内容只放在网站文件夹里，Pomelo 不复制一份，只记网站文件夹在哪、网址是什么。网站内容不进 Pomelo 的备份、导出和 ⌘Z：网站有自己的 git 历史，发布前能「放弃改动」。

- Pomelo 只在网站文件夹里做事、只提交内容文件。网站的代码和文档照旧在网站项目里改（你和 Claude 另开会话）。不强推、不改 git 历史；GitHub 上有别处推上去的新提交时先拉下来，拉不下来就停下交给你。

- 网站的 DEPLOY.md 写的标准流程是「分支 → PR → 预览 → 合并」，而你最近是直接提交 main。Pomelo 用哪种见 1.2；定了以后，网站的发布说明也要补一句（谁来改见 3.1）。

- 本地预览和 Keystatic 都要网站的本地服务在跑（npm run dev，Node 22）。Pomelo 可以像启停本地模型一样替你启停它。

- 网站正文是 Markdoc（Markdown 加少量组件，比如「复用共享图片」）。Pomelo 的编辑器支持普通 Markdown、插图片和复用图片；它不认识的组件原样保留，不会弄坏。

- 网站的 AGENTS.md 规定写代码的 Agent 不审查、不代拟网站内容。Pomelo 里的小拾要不要帮你写网站内容（润色、翻译），由你在 2.7 定。

- 发布就是公开：发布前列出这次会上线的内容，你确认了才推。

我的建议

v0.5 做网站，Pub2MD 往后排。分两步：先做第一层，很快就能用上；再做第二层的混合方案。

# 0　总体

★ 0.1　网站接进 Pomelo 排在哪个版本？（单选）

☒v0.5 做网站：先第一层，再第二层；Pub2MD 往后排　推荐

☐v0.5 只做第一层；第二层用一阵再说

☐第一层作为 v0.4.6 小版本先做；第二层和 Pub2MD 以后再排

☐你来定

★ 0.2　第二层用哪种做法？（单选）

☐丙：混合。常写的在 Pomelo 里编辑，复杂的继续用 Keystatic　推荐

☒乙：Pomelo 自己的编辑器，全部内容都在 Pomelo 里改

☐甲：把 Keystatic 放进 Pomelo 的窗口

☐先不做第二层

☐你来定

0.3　模块叫什么？（单选）

Pomelo 的模块都是四个字（念念不忘、来日方长……）；Keystatic 里网站叫「呦呦漫游」。

☒呦呦漫游　推荐

☐另起一个名字（写在下面）

写在这里：

0.4　模块放在哪？（单选）

☒侧栏，和其他模块并列（同样能隐藏）　推荐

☐设置里的一页

☐你来定

# 1　第一层：进网站和发布

1.1　页面上要哪些入口？（多选）

☒打开正式网站（elenskye.com）　推荐

☒打开本地预览（Pomelo 替你启动网站的本地服务）　推荐

☐打开 Keystatic　推荐

☒打开 GitHub、Vercel 上的项目页

☐在访达、代码编辑器里打开网站文件夹

★ 1.2　「发布」走哪条路？（单选）

你最近都是直接提交 main；DEPLOY.md 写的是走 PR。Vercel 上线前自己会跑完整检查，过不了就不上线。

☒直接提交到 main 并推送，Vercel 自动上线　推荐

☐推到内容分支并开 PR：Pomelo 显示预览链接，你看过预览点「上线」才合并

☐平时直接上 main；勾上「先看预览」时走 PR

☐你来定

1.3　发布前做哪些检查？（多选）

☒列出这次要上线的内容（新增、修改、删除了哪些作品和图片），你确认后才发　推荐

☒先在本地构建一遍，坏数据当场拦下（每次多等一分钟左右）　推荐

☒图片超过 1.5 MB、其他文件超过 5 MB 时拦下（网站自己的规定）　推荐

☐只提交内容文件；代码也有改动时不碰它们，提醒我　推荐

1.4　发布以后显示什么？（单选）

☒先显示「已推送」，再显示 Vercel 的上线结果（成功或失败），用你电脑上的 gh 读　推荐

☐只显示「已推送，一般 1～2 分钟上线」和「打开网站」

☐你来定

1.5　有没发布的改动时提醒吗？（多选）

☐侧栏模块上一个小点　推荐

☐今日简报里提一句

☒不提醒

1.6　后悔了怎么办？（多选）

☒不需要「放弃改动」　推荐

☐发布后能「撤回上一次发布」：再发一次反向的改动，不改 git 历史

☒列出最近几次发布（从 git 记录读，不另存一份）　推荐

# 2　第二层：在 Pomelo 里编辑

0.2 选了「先不做第二层」的话，这一节可以整节跳过。

2.1　哪些内容在 Pomelo 里编辑？（多选）

没勾的继续用 Keystatic。

☒Wander 作品（文章、画廊）　推荐

☒Now 月度记录　推荐

☒当下状态（一句中文、一句英文）　推荐

☒关于我（中英文故事、肖像、作品图）

☒职业页（双语、可增删排序的大模块、简历下载）

☒资源库（图片、文档登记，删除前检查哪里在用）

☒话题与类别

☒外部链接

2.2　编辑页面长什么样？（单选）

☒左边作品列表（能按类别、语言、年月筛），点开整页编辑：正文大，其他字段放右边　推荐

☐和其他模块一样：表格加右侧面板（正文地方小）

☐你来定

2.3　正文怎么写？（单选）

☒和念念不忘一样，边写边显示　推荐

☐Markdown 原文，旁边一栏预览

☐你来定

2.4　怎么看网站上的真实样子？（单选）

☒点「预览」，在 Pomelo 里打开本地网站的这一页（要启动网站的本地服务）　推荐

☐只看 Pomelo 自己的排版（快，但不是网站的样式）

☐两种都要

2.5　中文、英文两份怎么处理？（多选）

☒同一作品的中文、英文并排编辑　推荐

☒列表里标出还没有英文全文的　推荐

☐小拾的翻译助手按中文起草英文版，你改好才保存

☐起草英文版以后交给 Pub2MD

2.6　图片怎么加？（多选）

☒拖进来就放进网站的图片文件夹，超过 1.5 MB 自动压缩　推荐

☒从网站资源库里复用已经登记的图片　推荐

☐从 Pomelo 的笔记图片、附件里挑

☐图片描述（Alt）让小拾起草（要用云端模型看图），你改好才保存

2.7　小拾和网站内容的关系（多选）

网站的规矩是写代码的 Agent 不代拟内容；这里问的是 Pomelo 里的小拾，都是你点了才用。

☒编辑时能用润色、补全（和其他模块一样）

☒能用翻译助手起草英文版（同 2.5）

☒小拾能查网站内容回答问题（这个其实不需要额外做什么，我把个人网站网址贴给小拾，它就能读）

☐全局搜索也能搜到网站文章

☐都不要：网站内容只由我自己写

☐你来定

2.8　Keystatic 还留着吗？（单选）

☐留着：复杂的内容继续用它，网站项目不动　推荐

☒等 Pomelo 都能编辑以后，从网站项目里拿掉（要改网站项目）

☐你来定

2.9　网站加字段、改字段时怎么办？（单选）

这是两个项目分开维护的代价。

☒你在网站项目里改了字段就告诉我，我在 Pomelo 里跟着改；发布前的本地构建会拦住对不上的　推荐

☐在网站项目里放一份字段清单，两边都照它（要改网站项目）

☐你来定

# 3　两个项目的边界

3.1　做这个功能时，Pomelo 这边能改网站项目的哪些东西？（单选）

☒只改内容文件；网站的代码和文档由你在网站项目里另开会话改　推荐

☒还能改网站的发布说明（DEPLOY.md、README 里讲发布的几句），不碰代码

☒做完以上功能后，像清理 Keystatic 这样的代码改动，是可以做的

3.2　网站文件夹在哪？

不写就用 ~/Documents/GitHub/personal-website，以后能在设置里改。

写在这里：就是在 ~/Documents/GitHub/personal-website

3.3　还有别的想法？

写在这里：